招　标　文　件

项目名称：新校区建设前期工程项目审计服务

项目编号：       2020-ZB-XC013

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校  新校区建设前期工程项目审计服务  项目组织公开招标，邀请符合要求的投标商前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2020-ZB-XC013

- 项目名称：新校区建设前期工程项目审计服务。

- 项目地点：江苏开放大学新校区浦口区桥林新城职教园区内。

- 审计内容：新校区建设前期工程项目（详见项目需求）。

- 项目工期：2020年6月—11月（跟踪审计项目工期：35天）。

- 工程估算价：暂估 1400 万元。

- 委托审计范围：浦口新校区一期土方平衡施工跟踪审计 + 其他工程项目结算审计。

- 审计服务预算： 20 万元人民币（投标不报总价，仅报 折扣率 和 单项工程最低收费额 ）。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标人须具有建设主管部门核发的工程造价咨询甲级资质（提供证书复印件加盖公章）。

（2）项目负责人（或主审人员）应具有一级注册造价工程师（土建）执业资格（提供证书复印件加盖公章，原件备查，旧版注册证书为造价工程师，不分等级）。

3、投标人有下列行为之一的，招标人不接受其参加投标（提供承诺书）：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格的。

（2）因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示的；或者因为招投标活动中有被取消过中标资格的行为。

4、符合法律、法规规定的其他条件。

5、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

有意投标的投标人请在2020年6月4日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“新校区建设前期工程项目审计服务”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标及现场勘查。

重要提醒：根据学校防疫领导小组对疫情期间外来人员出入学校的规定，投标人在报名时必须提供拟参与本项目投标人（仅限1人）的具体姓名及联系方式，且当天需要通过手机扫码查询本人近14天行程轨迹，没有南京以外的旅行史，可凭本人身份证测温登记核对后进入校园，否则禁止进入校区参加投标。

### 1.4 招标文件获取

即日起，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的相应项目招标公告中自行下载。

### 1.5 投标文件递交

截止时间：2020年6月5日（星期 五 ）下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学办公楼713会议室。

### 1.6 开标时间及地点

开标时间：2020年6月5日（星期 五 ）下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学办公楼713会议室。

### 1.7 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

### 1.8 联系方式

1、技术咨询：

联系人：李老师

电  话：025-86265342 / 13584011856

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼707室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

1、投标函及开标一览表

2、法定代表人资格证明书或授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、项目跟踪审计和结算审计方案

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要为投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，应各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本应密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明：⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件应装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

1、本项目采用 固定单价合同 。

单价（折扣率）不可调，审计工作量根据工程项目实际情况 按实结算。

- 投标人投标报价不得低于其成本价。

投标报价应包括完成招标文件所确定的委托审计的范围和审计业务所需的全部费用（含税）。

- 投标人应根据工程项目造价和实际审计工作量计费，费率标准以“苏价服【2014】383号文”为费率基数，乘以投标折扣率（单项工程最低收费额不受折扣率限制，最高不得超过文件规定的3000元）。

投标人的投标报价只需填报 投标折扣率（包括跟踪审计和结算审计）和 单项工程最低收费额，最高不得超过该文件规定收费标准的八折（80%），否则投标无效。

列入项目预算的各类（如空调、电梯、网络交换机等）大型设备、办公家具的购置费不作为跟踪审计费计算的基数，安装调试费可以计入计费基数。

### 2.4 评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

2、评标工作小组根据下列评审标准进行评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法。

4、评分规则：

根据投标人总得分从高到低排序，推荐1至3名中标候选人。

评标细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （1）审计费用投标折扣率（30分）：其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30（得分保留两位小数）； （2）单项工程最低收费额（10分）：其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×10（得分保留两位小数）。 | 40 |
| 2 | 企业业绩 | 2017年1月1日以来，具有造价2000万元以上（含2000万元）类似工程项目跟踪审计业绩每项得2分，最多6分（需提供合同复印件，并加盖公章） | 6 |
| 3 | 企业信誉 | 企业获ISO9000质量管理体系认证，得2分； 企业资信等级证书AAA级，得2分。 | 4 |
| 4 | 项目负责人资质 | 项目负责人具有相关专业高级职称的，得2分； 2017年1月1日以来，项目负责人具有造价2000万元以上类似工程项目跟踪审计业绩的，每项加2分，最多4分（提供合同复印件，并加盖公章，合同中须具有项目负责人姓名）。 | 6 |
| 5 | 其他人员 资质 | 项目组人员3人（含）以上，且全部具备中级（含）以上职称的，得2分； 项目组成员中，每增加1名一级注册造价工程师或高级工程师职称加1分，最多2分（提供证书复印件，原件备查；项目负责人不得计入）。 | 4 |
| 6 | 项目跟踪 审计方案 | 根据跟踪审计目标的明确性和工作内容的完整性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 根据跟踪方法、控制重点和跟踪审计流程的完整性和针对性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 根据跟踪审计人员分工和岗位职责明确性（明确现场常驻人员）打分。 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 根据跟踪审计进度措施、质量控制方法的针对性和恰当性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 根据审计现场组织及协调方案的针对性和恰当性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
| 7 | 项目结算 审计方案 | 根据审计服务方案内容的全面性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 根据拟派审计人员专业配置齐全性、人员分工及责任明确性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 根据针对本工程造价咨询的难点、要点阐述的针对性和恰当性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 根据审计服务方案中质量控制措施和手段合理可靠性打分， 优：4分； 良：3分； 一般：2分； 差：1分；没有不得分。 | 4 |
| 8 | 服务承诺 | 对项目组成员及时到位和驻现场时间有明确承诺的，得2分； 对审计进度进行承诺的，得1分； 对审计质量进行承诺的，得1分。 | 4 |

说明：

中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）对小型和微型企业的投标价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 招标人将根据上述评标方法及评委会的推荐，确定排名第一的中标侯选人为中标单位。如排名第一的中标侯选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，则招标人可以确定排名第二的中标侯选人作为中标单位；如排名第二的中标侯选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，则招标人可以确定排名第三的中标侯选人作为中标单位。

- 评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5 投标保证金

无。

### 2.6 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7 无效投标的情形

1、投标文件中的投标函未加盖投标人及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

2．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

4．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的。

5．除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，总监理工程师与报名时不一致的。

6．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

7．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

8．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

9．组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

10．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

### 2.8 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.10 付款方式

合同款支付方式和时间：

单个项目提交咨询成果10日后开具发票支付。

### 第三部分  项目需求

### 3.1 审计项目概况

新校区建设前期工程审计项目（暂估）如下，实际建设实施过程中，项目可能会有增减，按实调整。

原则上，“浦口新校区一期土方平衡施工”需要跟踪审计+结算审计，其他项目只需结算审计；若实际审计需求有变化，中标人应根据招标人要求，按照实际审计任务执行。

| 项目名称（暂估） | 工程预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浦口新校区绿化移植工作 | 23.00 |  |
| 浦口新校区一期工程临时围挡 | 100.00 |  |
| 浦口新校区配合文勘场地硬化地面破除及建筑垃圾、土方平整 | 10.00 |  |
| 浦口新校区一期试桩工程 | 35.00 |  |
| 浦口新校区一期配合试桩工程 | 10.00 |  |
| 浦口新校区一期土方平衡施工（跟踪审计 + 结算审计） | 1200.00 | 工期：35日历天 |
| 浦口新校区一期施工，浦乌路道口扩宽施工结算 | 10.00 |  |
| 遗留三家拆迁户场地配合文勘场地拆除、建筑垃圾平整 | 5.00 |  |
| 总 计 | 1393.00 |  |

### 3.2 审计内容及要求

3.1.1 跟踪审计内容

1.认真履行合同，遵守职业道德，提供优质服务，切实维护国家和建设单位的利益。

2.了解建设项目立项及前期审批等有关情况，熟悉施工图纸。

3.参与对建设项目的招标文件、施工合同等内容的审查，提供有关业务咨询服务。

4.参加工程施工图纸会审及施工组织设计的审核，发现涉及工程造价变动的问题及时提出意见或建议。

5.配合建设方对拟采购的主要材料、设备的品牌、价格进行市场调研，对主要材料价格“货比三家”并提供咨询服务。

6.对需要甲方签证由施工单位采购的材料及设备的品牌、价格进行审核。

7.施工阶段全过程跟踪审计，在施工过程中对工程量的变更或增加内容，特别是隐蔽工程、土方工程的现场签证及审核。

8.完成跟踪审计工程的验收有关报表的审核，协助建设单位把好预付款关，按时报送跟踪审计报告，发现问题及时向甲方提供合理化建议和技术咨询。

9.对工程的较大变更应及时审核工程造价的增减，并阶段性向业主提供在建项目造价变动情况，加强工程造价的控制，对质量、进度及建设资金的使用等方面提出合理化建议。

10.完成建设方临时交办或需现场共同测量、签证等工作。

3.2.2 跟踪审计要求

1.根据工程项目招、投标文件及施工图，对工程投标文件（投标价）进行审查。

2.建立跟踪审计的记录和台帐资料，特别是隐蔽工程、现场发生的特殊情况等及时做好跟踪日记，招标人将进行不定期抽查。

3.根据工程施工进度，原则上每天不少于1名有经验的跟踪审计人员在现场，特殊情况随叫随到，安装及其他相关人员根据工程进度及时到位。

4.跟踪审计项目组负责人（或主审人员）及现场跟踪审计人员应及时了解工程进度的实际情况，准时参加工程重要节点跟踪审计、工程例会及其他相关会议。项目负责人（或主审人员）每周不少于2天到现场（遇临时有事，需随叫随到）。

5.项目组负责人（或主审人员）要有较强的协调和沟通能力，配合建设方共同加强施工现场的管理工作。

6.招标人对跟踪审计人员实行考勤制度，有事必须预先请假。未经甲方同意不得擅自更换跟踪审计人员，否则每更换一人，跟踪审计费率降低扣减0.2‰。

7.乙方提供的报告、意见，必须与甲方沟通协调。

3.2.3 工程结算审计要求

1.工程竣工后，督促工程承包方按规定及时提交竣工资料及结算送审资料。

2.在跟踪审计工作的基础上，对承包方所报决算（结算）书的工程量、综合单价等进行全面的审核，原则上在项目竣工送审后，30天内出具工程结算审计报告，60天内出具跟踪审计综合报告（含报表、文字）。

### ★ 3.3 审计费用计取

- 审计费率参照江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅“苏价服〔2014〕383号”文件，投标人的投标报价只需填报以基于文件费率的 投标折扣率 （包括跟踪审计和结算审计）和 单项工程最低收费额 ，最高不得超过该文件规定收费标准的八折（80%），否则投标无效 （以结算审减额计费为例，若投标报价为80%，则表示取费标准为6 % * 80 % = 4.8 %）。

列入项目预算的各类（如空调、电梯、网络交换机等）大型设备、办公家具的购置费不作为跟踪审计费计算的基数，安装调试费费可以计入计费基数。

2、单项工程最低收费额，投标人根据自身情况填报，其金额不受投标人填报的折扣率限制，但最高不得超过文件规定的3000元。

### 3.4 现场办公条件及要求

1、合同生效后由招标人提供跟踪审计项目的有关资料，现场提供办公室。

2、跟踪审计人员的人身保险、交通、通讯及食宿费自理。跟踪审计人员在工程施工现场必须按照工程安全管理规定开展工作，注意人身安全，发生人身安全事故与招标人无关。

### 第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省建设工程造价咨询合同

项 目 名 称：     新校区建设前期工程项目审计服务

建 设 地 点：  江苏开放大学新校区浦口区桥林新城职教园区内

合 同 编 号：

咨 询 类 型：            跟踪审计与结算审核

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

### 第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：　江苏开放大学

咨询人：

依据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：新校区建设前期工程项目审计服务

2．建设地点：江苏开放大学新校区浦口区桥林新城职教园区内

3．项目规模：  　根据委托方委托项目定

4．咨询业务范围及内容：         跟踪审计与结算审核

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5、通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务为自        年     月     日开始实施，至委托方委托项目完成工程造价咨询工作。具体项目审计完成时间，按甲方要求时间完成。

七、本合同正本二份，委托人、咨询人各执一份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　 咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　       委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　 住　　所：

开户银行：　　　　　　　  　　     开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　 　年　　月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：按中华人民共和国、江苏省、南京市有关法律、法规和规定执行。

2．工程造价计价办法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；2014年《江苏省建设工程费用定额》（建标〔2013〕44 号）；2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等各个专业及有关规范规定、执行的政策文件等。

3.标准规范：

第二条  本合同咨询项目负责人由       担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜，审计人员       ，联系电话              。

第三条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：江苏开放大学新校区建设前期工程项目

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算          □审核建设工程概算

□编制建设工程预算          □审核建设工程预算

□额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000□设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单  □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□审核工程量清单   □审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标   □参与合同谈判，协助起草合同文本□其它

工程施工阶段

R分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划      R审核工程计量与价款支付   R审核工程索赔与签证费用

R审核工程价款调整    R业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

R分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标      □其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书   审核工程竣工结算     □其它

2.2 造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

□提供工程造价信息服务        □其它

第四条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

招投标文件、施工合同、竣工图纸、竣工结算、开竣工报告等相关资料，提供时间根据具体项目时间安排

第五条　委托人应在7工作日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第六条  委托人授权          为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第七条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失　× 酬金比率（扣除税金）。

第八条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，若因此造成咨询人工作缺陷或失误，咨询人不承担责任，且如因此导致咨询人需要发生额外工作的，委托人则应承担赔偿责任。 本合同约定的资料完整提供时间为        年      月      日。

第九条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

第十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务酬金计算方法为：

跟踪审计费率按      % 计取，结算审核费率按     % 计取，单项工程最低收费        元。

2、正常酬金支付方式

正常服务酬金        单个项目提交咨询成果10日后开具发票支付。

3、其他约定

附加服务酬金：      双方协商

额外服务酬金：       双方协商

第十一条　双方同意用　　　　人民币　　支付酬金，按　 　汇率计付。

第十二条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：

按照本合同第20条执行。

第十三条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第%     2     种方式解决：

1、提交　南京市　仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

附加协议条款：

1、咨询人应严格遵守国家关于工程建设、造价咨询和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全廉政制度。

2、委托方委托的其他工程造价咨询类型项目，造价咨询费用参照上述收费优惠费率同比例让利。

3、根据工程施工进度，原则上每天不少于1名有经验的跟踪审计人员在现场，特殊情况随叫随到，安装及其他相关人员根据工程进度及时到位。

4、跟踪审计项目组负责人（或主审人员）及现场跟踪审计人员应及时了解工程进度的实际情况，准时参加工程重要节点跟踪审计、工程例会及其他相关会议。项目负责人（或主审人员）每周不少于2天到现场（遇临时有事，需随叫随到）。

5、招标人对跟踪审计人员实行考勤制度，有事必须预先请假。未经甲方同意不得擅自更换跟踪审计人员，否则每更换一人，跟踪审计费率降低扣减0.2‰。

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

：

（一）根据已收到的               工程建设审计的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，做出审计费报价折扣率为     %，单项工程最低收费为人民币        元（大写）。

（二）我单位将严格按照审计人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付，成本、进度符合要求。

（三）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（四）如由我方中标，在接到中标通知书规定动作时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与招标人签订审计服务合同，履行规定的一切责任和义务。

（五）我方承认该投标函为投标书的组成部分。

（六）本投标函自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为审计合同文件组成部分。

投标单位（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月    日

二、开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | - 审计费用投标折扣率（包括跟踪审计和结算审计）： % （以结算审减费为例，若报价为80%，则表示取费标准为6%*80%=4.8 %） - 单项工程最低收费额： 元。 |
| 项目负责人 |  |
| 项目工期 |  |
| 服务承诺 | 审计负责人到位率在 %以上， 即每周不少于 日历天。 |
| 投标人是否属于小微企业 | （填写“是”或“否） |

日期：       年    月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，法人代表授权书，营业执照经营范围必须与招标项目相关）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的资格证明文件。

7、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、项目质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投工程项目的质保期、保修情况、服务承诺。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

六、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标单位）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）           （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加           （招标单位）的

工程的监理投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权委托人：                  性别：         年龄：

单      位：                  部门：         职务：

投标单位：（盖法人章）

法定代表：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：           年      月      日

项目承诺书

致                 （招标人名称）             ：

如中标，参与                        项目审计，我方将派具有类似经验的       为本工程的项目负责人，并保证项目审计负责人到位率在        %以上， 即每周不少于       日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标人名称:（盖章）

法定代表人:（签字）

日期：20  年    月     日