招　标　文　件

项目名称：江苏开放大学东校区道路维修工程

项目编号：2017-ZB-GC001

江苏开放大学

特别提示：

1.请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效；

2.招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准;

3.如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4.有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

一、招标说明

为进一步改善校园基础设施，预防安全隐患，美化校园环境，拟对我校定淮门东校区1、2号宿舍前道路进行维修出新，现公开招标，邀请符合条件的投标人前来投标。

二、项目概况及招标范围

（一）项目名称：江苏开放大学东校区道路维修工程；

（二）项目编号：2017-ZB-GC001；

（三）项目地点：江苏开放大学定淮门东校区校园内（古平岗35-1号）；

（四）工期要求：10日历天；

（五） 招标范围：江苏开放大学定淮门东校区1、2号宿舍前道路维修出新，铺贴石材，更新窨井；

（六）质量标准：按照国家有关标准、规范、规程和招标文件要求达到合格标准；

（七）项目预算：15万元人民币。

三、投标人资质要求

（一）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五） 企业三年内没有严重违约、发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

（六）投标人具有施工总承包房屋建筑工程三级(含)以上，或建筑装修装饰工程专业承包三级(含)以上；

（七）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（八）拟派项目经理具有注册建造师证书（房屋建筑工程或装饰装修工程）二级(含)以上，同时具有安全考核合格证书（B证）。

（九）项目负责人必须满足下列条件之一 （提供承诺书原件）：

⑴ 项目负责人是非变更后无在建工程的；

⑵ 项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；

⑶ 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

（十）投标人有下列行为之一的，招标人不接受其参加投标，提供承诺书：（提供承诺书原件）

⑴ 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格的。

⑵ 因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示的；或者因为招投标活动中有被取消过中标资格的行为。

（十一）符合法律、法规规定的其他条件。

四、项目相关要求

（一）本次招标项目投标人须自行现场踏勘，不进行现场勘察为无效投标。

（二）授权代理人必须在投标截止时间前携带本人有效身份证原件和法定代表人授权委托书原件参加开标会，开标时招标人当场核验原件，未提供上述原件或未通过核验的投标单位将视为自动放弃投标。

（三）开标时，投标单位所报项目经理须携带本人有效身份证原件、本人注册建造师证书原件、安全生产考核证（B类证）原件在投标截止时间前出席开标会，开标时招标人当场核验原件，未提供上述原件或未通过核验的投标单位将视为自动放弃投标。

（四）本项目采用资格后审。

投标人必须符合上述所有资格要求，其中任何一项不满足的，资格审查不合格。开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标。

（五）本工程采用的材料及施工方式必须符合国家有关技术标准和要求。

（六）本项目免费质保期不少于三年。

五、报价及付款方式

（一）投标报价：本工程采用固定单价合同。

投标报价应采用工程量清单计价模式，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等一切费用。分部分项工程量清单如下：

| 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩（毛面）干铺 | 厚度：3cm | m2 | 550 |  |  |
| 窨井更换 | 具体规格现场勘察 | 套 | 8 |  |  |
| 窨井提升 | 具体规格现场勘察 | 套 | 15 |  |  |

（二）付款方式：学校不提供预付款，工程竣工且验收合格后按实结算，支付工程结算总价的95%，预留5%作为质保金，质保期满后无质量问题结清尾款。

（三）报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

六、评标方法：

采用经评审的最低投标价法（低于成本的除外）。

在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价低于所有投标报价的平均值5％以上，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当对该投标报价进行重点评审，并确认其是否为无效标书。

投标文件中出现下列情况的，评标委员会可认定其优惠条件或成本节约措施不合理，并以此作为判定投标价低于个别成本价的依据：

⑴未做出报价不低于其成本价承诺的；

⑵改变工程正式预算所列套用定额子目及工程量的；

⑶所报让利预算中出现重大漏项或计算错误的（细微偏差除外）；

⑷未详细列出成本节约措施、优惠条件、内容和理由，或者内容不完整、不全面、缺乏说服力的；

⑸存在其它重大不合理让利的。

七、标书要求：

（一）标书一式伍份，正本壹份、副本肆份；必须装订成册（胶封）并逐页加注页码；

（二）标书内容：根据投标文件格式制作；

（三）投标文件须密封并在封口加盖公章，否则文件将被拒收。

八、其他要求：

（一）招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受；

（二）请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标；

（三）中标方负责工程的的设计、施工、安装。

九、下列情况者视为废标：

（一）投标文件资格审查项中任意一项不响应；

（二） 开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

（三）投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

（四）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（五）不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

（六）有三项及以上技术指标负偏离的；

（七）不响应招标文件规定的付款方式；

（八）不接受或不满足上一条（其他要求）中任意一项；

（九）有法律法规规定的其他违法行为。

十、报名方法：

有意投标的投标人请在2017年5月4日下午17:00前发送“单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称”到296049516@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“东校区道路维修工程”。

凡未按要求报名者学校不接受其投标。

十、时间、地点安排：

（一）标书送达及截止时间：2017年5月5日上午9:30；

（二）送达地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）二楼第一会议室。

十一、联系方式：

（一）地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）1012室；

（二）邮编：210036；

（三）电话：(025)86265605

（四）联系人：李老师；

十二、 以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号的项目校内网上公示采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。 ￥：元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：      无       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付结算总价的  95  %；

3、第二次付款：质保期满后无质量问题付清尾款。

五、履约保证金：按采购文件相关要求执行。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

甲方： 江苏开放大学（盖章）

地址： 江东北路399号      法定（授权）代表人：

二〇一年月日

乙方：（盖章）

地址：                     法定（授权）代表人：

二〇一年月日

户名：

开户银行：

账号：

二〇一年月日