招　标　文　件

项目名称： 应天校区部分道路铺设沥青工程

项目编号：          2018-ZB-GC001

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   应天校区部分道路铺设沥青工程  项目组织公开招标，在协议供货范围内进行二次比选，邀请  本年度江苏省采工程协议供货供应商（分包一）前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2018-ZB-GC001。

- 项目名称：应天校区部分道路铺设沥青工程。

- 项目地点：南京市建邺区应天大街832号。

- 工程内容：应天校区部分道路重新铺设沥青及窨井、雨水井提升改造（详见工程量清单）。

- 工程面积：约3500平方米。

- 工期要求：10日历天。

- 施工要求：铺设厚度约6CM。

- 招标控制价：40万元人民币。

- 免费质保期：二年。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）根据《江苏省省级政府集中采购目录和采购限额标准》，本工程项目投标企业必须为 本年度江苏省采工程协议供货供应商（分包一） 。

（2）投标人须具有建筑工程或市政公用工程施工总承包（或专业承包）三级(含)以上资质。

（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

（4）拟派项目负责人必须具有注册建造师（建筑工程或市政公用工程）二级(含)以上证书及安全生产考核合格（B）证。

3、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

截止时有意投标的投标人请在2018年 5 月 25 日 中午12:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“应天校区部分道路铺设沥青工程”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标及现场勘查。

### 1.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

投标人现场勘查时，应充分了解现场情况。现场勘察结束后，应对甲方提供的工程量清单和图纸，根据现场实际情况进行核算，如有异议请及时书面向招标人提出。

- 由招标人集中组织现场勘查。

- 请供应商持 工商营业执照复印件 按时参加集中现场勘察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标采购项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

勘察时间：2018 年 5 月 25 日 下午15：00；

勘察地点：南京市建邺区应天大街832号 江苏城市职业学院。

联系人：时老师。

联系电话：025-86496508 / 13776608062。

### 1.5 招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的相应项目招标公告中自行下载。

### 1.6 投标文件递交

截止时间：2018年 5 月 30 日（星期 三 ）下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7 开标时间及地点

开标时间：2018年 5 月 30 日（星期 三 ）下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.8 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏。

### 1.9 联系方式

1、技术咨询、现场勘查：

联系人：王老师

电  话：025-86496508/ 13705169648

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

1、投标函及开标一览表

2、法定代表人资格证明书或授权委托书

3、工程量清单投标报价表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：工程施工、安装、验收的内容和标准，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明：⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

1、本工程采用 固定单价合同 。

单价不可调，工程量根据工程施工实际情况，竣工并经审计后 按实结算 。

- 投标人投标报价不得低于其成本价。

工程中标价即为合同价，投标报价应包括人工费、材料费、机械设备费、运输费、施工水电费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、保险费、规费及税金等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

- 投标人必须按照招标文件规定的报价编制要求、工程量清单格式及要求进行报价。

- 投标人自行编制投标预算，并按照不低于省采工程协议供货中承诺的折扣率进行下浮，下浮后的总价作为最终投标总价(投标总价不得高于招标控制价)。工程竣工验收后，招标人按照中标人的投标预算单价和实际完成工程量送审，并按审计后总价乘以(1—本次投标优惠率)的价格支付尾款。

- 投标报价下浮格式详见“开标一览表”。

### 2.4 投标工期及质量

- 本工程项目总工期不超过  10  日历天。

- 工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

- 本工程由投标人自购的设备和材料，所用材料必须符合国家质量验收标准，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。如因承包人原因造成的材料复检的费用由承包人承担，由发包人指定检测单位。

投标人必须按照投标时提供的主要材料品牌及规格施工，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用。

工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。

### 2.5 评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

2、评标工作小组根据下列评审标准进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 合理低价法 。

4、评分规则：

评标基准价=A*K。

A值为有效投标文件的算术平均值（若7≤有效投标文件＜10 家时，去掉一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若有效投标文件≥10 家时，去掉二个最高价和二个最低价后取算术平均值）；K值在投标文件开启（解密）前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为97%-99%（抽取数值为97%、97.5%、98%、98.5%、99%）。

评标基准价为满分，偏差率=100% ×|投标报价 - 评标基准价|/评标基准价。

在有效投标文件中按照投标报价偏离评标基准价由小到大的次序排列，推荐1至3名中标候选人。

- 招标人将根据上述评标方法及评委会的推荐，确定排名第一的中标侯选人为中标单位。如排名第一的中标侯选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，则招标人可以确定排名第二的中标侯选人作为中标单位；如排名第二的中标侯选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，则招标人可以确定排名第三的中标侯选人作为中标单位。

- 评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.6 投标保证金

无

### 2.7 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.8 无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.9 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.10 付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格或发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、学校不提供预付款，工程竣工验收合格后，支付合同总价的70 %，经甲方审计后支付至审定价的95 %，其余5 % 的工程款作为保修金，在保修期满后若无质量问题，一周内付清。

第三部分  项目需求

### 3.1 工程量清单

| 工程名称：应天校区部分道路铺设沥青工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| １ |  | 沥青路面 | 包含老路面清扫清洗，沥青粘层油喷洒。摊铺平均6CM厚细沥青并压实。 | m2 | 3453 |
| 2 |  | 污水井（圆形） | 提井与完工后的沥青路面平齐。 | 个 | 99 |
| 3 |  | 更换井盖（圆形） | 更换与损坏井盖材质、尺寸相对应的井盖。 | 个 | 30 |
| 4 |  | 污水井（方形） | 提井与完工后的沥青路面平齐。 | 个 | 30 |
| 5 |  | 更换井盖（方形） | 更换与损坏井盖材质、尺寸相对应的井盖。 | 个 | 15 |
| 6 |  | 雨水篦子 | 提井疏通与完工后的沥青路面平齐。 | 个 | 44 |
| 7 |  | 切缝 | 考虑与原路面对接 | m | 80 |
| 8 |  | 路牙修补 | 路牙修补 | m | 5 |

注：1. 以上工程量为暂估工程量，工程竣工后按实结算。

- 工程投标报价应考虑沥青混凝土摊铺、压实等机械进退场费用，结算时综合单价不予调整。

### 第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

建设工程施工合同

GF—1999—0201

江苏省建设委员会

监制

江苏省工商行政管理局

- 协议书格式

发包人（全称）                                （简称甲方）

承包人（全称）                                （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：应天校区部分道路铺设沥青项目

工程地点：江苏城市职业学院应天校区

工程内容：校区道路路面整修、铺设沥青

工程立项批准文号：

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：江苏城市职业学院应天校区部分道路路面整修、铺设沥青。

三、合同工期

合同工期： 10日历天 。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家及南京地方质量验收标准，乙方需提供沥青厂家的沥青合格检验报告、出厂合格证、混合料配合比设计、混合料稳定度、密实度（压实度）试验报告、沥青摊铺施工记录等。

五、合同价款

金额（大写）：                （人民币）

￥：                元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 201  年    月     日

合同订立地点：    南京市

本合同双方约定   签字盖章  后生效。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

住      所：                           住      所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电      话：                           电      话：

传      真：                           传      真：

开户银行：                             开户银行：

帐     号：                            帐      号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

1、中标通知书

2、本合同协议书

3、本合同专用条款

4、明确双方权利、义务的纪要、协议

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、施工图纸

8、投标书及其附件和招标文件

9、工程量清单

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：按国家和地方法律、行政法规有关规定。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行国家、行业、专业和南京市的有关标准、规范、

规定和条例及强制性标准。当同一问题国家和南京市颁布的标准、规范产生

不一致时，以颁布的标准、规范严格者为准。

发包人提供标准、规范的时间：    /

国内没有相应标准、规范时的约定：必须符合图纸要求

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供

发包人对图纸的保密要求： 未经许可，不得外泄。

使用国外图纸的要求及费用承担：    /

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：                职务： ______________

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.2发包人派驻的工程师

姓名：   时庆龙       职务或职称：

职权： 工程量审核、签证

5.3不实行监理的，工程师职权：___________________

7.项目经理

姓名：   职务：项 目 经 理；

姓名：   职务：现场负责人；

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：按发包人指定接入点。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：符合投标方所踏勘的现场情况。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：如施工中发现有地下管线应及时向甲方汇报。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前甲、乙双方现场校验，并提供书面报告交乙方。

(7)沥青道路铺设交底时间：开工前。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由乙方会同甲方及在关部门做好保护工作，但因乙方责任造成的损害的，其损失赔偿由乙方承担。

(9)双方约定发包人应做的其它工作：另行商定

8.2 发包人委托承包人办理的工作：届时由甲方委托

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：

根据甲方要求提供进度计划、材料供应计划等甲方需要的各种报表。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

按通用条款

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前非甲方原因造成已完成的成品、半成品工程的损坏，承包方承担责任。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，相应费用甲方承担。

（7）施工场地清洁卫生的要求：按标化现场要求，做到文明施工、规范施工，保持场地整洁卫生。

（8）双方约定承包人应做的其它工作：严格按发包方相关管理制度执行。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前，根据甲方的提供的工程量，提出详细施工作业计划。

工程师确定的时间：计划提交后贰天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：  /

11.工期延误

11.1 双方约定工期顺延的其他情况：

四、质量与验收

12.工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）及沥青道路铺设的相关规定，乙方需提供沥青厂家的沥青合格检验报告、出厂合格证、混合料配合比设计、混合料稳定度、密实度（压实度）试验报告、沥青摊铺施工记录等。

13.隐蔽工程和中间验收

13.1双方约定中间验收部位：    /

五、安全施工：

由承包人按规范施工并对安全负全责。承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定；严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。

六、合同价款与支付

14.合同价款及调整

14.1本合同价款采用：固定综合单价，工程量按实结算。

合同价款调整方法:工程变更、签证按投标综合单价执行，投标综合单价中没有的项目按照2014年江苏省相关工程计价表、江苏省建设工程费用定额、2009江苏省修缮定额及相关文件进行结算，管理费、利润、措施费及规费的取费标准按投标文件执行；材料价格按2018年6月南京市工程建设材料市场指导价执行，指导价中没有的材料由甲乙双方现场确定型号、规格，价格由审计部门审计确认；

零星点工单独计算，仅计取税金，相关规费不再计取。

14.2双方约定合同价款的其他调整因素：另行商定

14.3.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

扣回工程预付款的时间、比例：扣回时间和比例双方协商解决。

15.工程量的确认

15.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：及时办理工程量签证，承包方递交的工程资料、工程签证、变更及材料单价等，如7天内不确认，视为已被确认。

16.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

- 无预付款；

2.工程竣工经甲方验收合格后付到合同价款的70%，金额（大写）：（人民币）

￥：       元

3.工程结算审计完成,留审计价5%作为工程质保金后一次性付清剩余款项。

4.工程验收合格一年后无质量问题，一周内支付剩余5%工程质保金。

七、材料设备供应

17. 发包人供应材料设备

17.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：按通用条款27.4(1)执行。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人按设计要求提供准确的材料设备的品种、规格、型号、质量等级，如因承包人提供的具体资料不准确而导致的一切损失由承包人承担；

(3)承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款27.4(3)执行；

(4)到货地点与一览表不符：按通用条款27.4(4)执行；

(5)供应数量与一览表不符：如因承包人提供的数量不准确而导致的一切损失由承包人承担；

(6)到货时间与一览表不符：按通用条款27.4(6)执行；

17.2发包人供应材料设备的结算方法：双方另行商定。

18.承包人采购材料设备

18.1承包人采购材料设备的约定：

乙方自购材在质量必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求并提供产品合格证明，材料实行进场申报制度，约定的乙供材必须向甲方送样，报品牌、价格、供应商供甲方核实。

八、工程变更

（1）现场签证需有发包人现场负责人签字确认方为有效；

（2）承包人不得对原有工程设计进行变更，否则由此造成的一切责任由承包人承担；

九、竣工验收与结算

19.竣工验收

19.1承包人提供竣工图的约定：

19．2工程结算：按合同通用条款执行。

19.3中间交工工程的范围和竣工时间：   /

十、违约、索赔和争议

20.违约

20.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任：

20.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按合同条款执行。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：无

21.争议

21.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请南京市建设主管部门调解

(2)采取第 （1）种方式未能解决，约定向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼。

十一、其它

22.工程分包

22.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

本工程须自行完成，不准转包。未经发包人同意，不得擅自分包。若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告。

23. 不可抗力

23.1双方关于不可抗力的约定：

24.保险

24.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：由发包人自行确定；

发包人委托承包人办理的保险事项：另行商定；

(2)承包人投保内容：必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险；第三方人身险；

25.担保

25.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无

（2）发包人向承包人提供工程款支付担保，担保方式为：无

26.合同份数

26.1双方约合同正、副本份数：共八份。其中正本四份，副本四份。

27.补充条款：

[以下为空白]。

廉 政 协 议 书

发包人（甲方）：江苏城市职业学院

承包人（乙方）：

为加强在 江苏城市职业学院应天校区部分道路铺设沥青项目工程 建设中廉政建设，规范工程建设承、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

- 甲、乙双方的责任

- 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

- 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损坏国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

- 发现对方在业务活动中有违规、违纪行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 甲方的责任

甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事

后应遵守以下规定：

- 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

- 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行自己的职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高

档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为建设工程施工合同的附件，与建设工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式八份，甲乙双方各执四份。

甲  方：（盖章）                     乙  方：（盖章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：                      或委托代理人：

201  年     月    日                201  年    月    日

双方共同签署。

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人            （姓名和职务）

代表                            （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、如我方中标：

（1）我方将派出             （建造师姓名）作为本工程的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标预算（元） |  |
| 本次投标优惠率 | % （不得低于省采优惠率） |
| 投标总价（元） | 投标总价 = 投标预算 *（1—本次投标优惠率） 大写： - 小写： |
| 项目负责人 |  |
| 总工期 | 日历天 |
| 工程质量 |  |
| 免费质保期 |  |
| 主要设备材料 品牌及产地 |  |

日期：       年    月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，法人代表授权书，营业执照经营范围必须与招标项目相关）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的资格证明文件。

7、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

四、项目质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投工程项目的质保期、保修情况、服务承诺。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我             （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权              （单位名称）的           （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为      号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月 	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：           年      月      日